附件6：

柳北区教育局基建维修（修缮及配套）

工程项目招标（采购）管理细则

（2024年修订）

第一条  为了细化柳北区教育局基建维修（修缮及配套，以下简称基建维修）工程项目招标（采购）管理要求，强化内部控制，提高管理效能，根据有关法律、法规和柳北区人民政府办公室关于印发《柳北区政府固定资产投资建设工程管理办法》的通知(柳北政规〔2019〕8号)，柳北区人民政府办公室关于印发《柳北区限额以下政府投资工程建设项目招标（采购）实施方案》的通知（柳北政办发〔2024〕11号），柳北区人民政府办公室关于印发《柳北区政府投资工程建设项目评审操作指南（2021年修订版）》的通知（柳北政办发〔2021〕47号）规定，结合柳北区教育局实际，特修订本细则。

第二条  柳北区教育局财务基建办公室使用柳北区本级及以上财政资金组织的基建维修工程项目的招标（采购）工作，适用本细则。

第三条  根据年度基建维修工程项目投资计划安排及项目具体情况，基建维修工程项目可分为单项工程项目和组合工程项目两类。

第四条  柳北区教育局成立基建维修工程项目招投标（采购）工作领导小组（以下简称领导小组）。领导小组成员由局长、纪检分管领导、分管领导、财务基建办公室负责人组成。

领导小组在局财务基建办公室下设办公室（以下简称办公室），办公室主任由局分管领导兼任，局财务基建办公室工作人员负责具体实施。

领导小组工作职责：研究确定招标（采购）方式、工作流程和监管要求，研究决定其他事项。

办公室工作职责：办理招标手续，组织招标活动，参与邀标谈判，保管招标档案，指导、检查和监督各中小学、幼儿园使用政府财政资金自行组织的基建工维修工程项目招标（采购）工作。

第五条  概算金额在400万元（含400万元）以上的基建维修工程项目，依法进行公开招标。招标程序和要求按照柳州市和柳北区相关规定办理。

第六条  施工单项合同估算价在400万元（不含）以下60万元以上（含60万元）的项目，建设单位从符合相应资格和条件的招标代理机构中择优选定项目代理机构。在柳北区招标办公室的监督下，执行政府采购有关规定，采用竞争性谈判或竞争性磋商方式，并通过“广西政府采购云平台”实行全流程电子化采购，确定施工单位。

1.具体方式和要求：

——政府采购意向公开。使用“广西政府采购云平台”（以下简称政采云）填报工程项目政府采购意向公开（原则上不少于30天），公开内容包括采购项目名称、采购需求概况、预算金额、计划实施采购时间等。

——编制政府采购计划。采购单位根据项目情况确定项目采购需求后，使用政采云中的政府采购预算编制政府采购计划，然后提交财政预算指标归口专管审核；审核通过后，采购单位提交纸质的《工程建设项目采购申请表》及相关材料，报区招标办公室线上线下同步审核。

——委托招标代理机构。项目采购申请经区招标办公室审核通过后，采购单位使用政采云选择招标代理机构，双方商议具体采购事宜，确定采购方式，编写采购文件等。

——开展采购活动。招标代理机构使用政采云发布采购公告；公告期满前，招标代理机构向柳州市公共资源交易中心预约开评标室及使用政采云完成抽取评审专家申请；招标代理机构及评审专家在约定的时间进入柳州市公共资源交易中心线上开展开评标活动；开评标结束后，招标代理机构使用政采云发布采购结果公告；采购人和中标施工单位线上签订电子合同；签订合同后，招标代理机构使用政采云完成合同备案等。

——纸质合同备案。采购单位到区招标办公室办理纸质合同备案。

2.具体程序和要求：

——柳北区教育局财务基建办公室采购单位提交招标办审核完成的纸质《工程建设项目采购申请表》及相关材料，同时由委托的招标代理机构编写采购文件，柳北区教育局财务基建办公室审核通过后签字确认。

——招标代理机构使用政采云发布采购公告

——招标代理机构向柳州市公共资源交易中心预约开评标室及使用政采云完成抽取评审专家申请；招标代理机构及评审专家在约定的时间进入柳州市公共资源交易中心线上开展开评标活动；

——开评标结束后，招标代理机构使用政采云发布采购结果公告；采购人和中标施工单位线上签订电子合同；签订合同后，招标代理机构使用政采云完成合同备案等。

——纸质合同备案。采购单位到区招标办公室办理纸质合同备案。

第七条  施工单项合同估算价在60万元以下20万元（含20万元）以上的基建维修工程项目，由柳北区教育局财务基建办公室与工程项目所在学校，在具备相应施工资质的单位中，选择四家施工单位，并由推荐人向领导小组提交《柳北区教育局基建维修（修缮及配套）工程项目施工单位推荐表》，由领导小组通过采用抽签方式确定施工单位，并经领导小组组长签字确认。其它具体工作程序和要求，参照《管理办法》有关规定执行。

第八条  施工单项合同估算价在20万元以下1万以上（含1万元）的基建维修工程项目，由柳北区教育局财务基建办公室直接委托具备相应施工资质的单位，并根据审定后的工程预算控制价与施工单位签订合同。其它具体工作程序和要求，参照《管理办法》有关规定执行。

第九条  由柳北区教育局财务基建办公室按规定确定施工单位的工程项目，自确定施工单位之日起，10个工作日内完成施工合同的签订工作；由柳北区教育局财务基建办公室委托招标代理机构通过招标（采购）活动确定施工单位的工程项目，自中标通知书发出之日起20个工作日内完成施工合同的签订工作。

合同附件包括施工安全生产承诺书、工程质量保修书、廉政责任承诺书、不拖欠农民工工资承诺书等，并按要求填写签订施工合同日期。

第十一条  所有基建维修工程项目，必须当年立项，当年完成施工、验收工作并及时完成结算、付款等工作。

第十二条  基建维修工程项目的招标（采购）工作在柳北区招标办公室指导下进行，同时自觉接受纪检、监察部门等相关部门的检查监督，并按规定处理违规违法行为。

第十三条  各中小学、幼儿园可参照本细则制定本学校（幼儿园）的实施细则。

第十四条  本细则没有规定的，按有关法规政策规定执行。

第十五条  本细则由柳北区教育局解释，并于印发之日起执行。