**柳北区沙塘镇龙卜村下漏屯人饮工程建设项目**

**绩效自评总结报告**

一、绩效目标分解下达情况

（一）财政衔接资金下达预算及项目情况

2023年柳北区沙塘镇龙卜村下漏屯人饮工程建设项目共安排资金164.06万元，项目内容为建设安全饮水设施，改善群众生产生活条件（新建机井1眼，新建150m3沉淀池1座,新建50m3高位水池1座,新建泵房1间，以及铺设管网、安装水表）。

（二）财政衔接资金项目绩效目标设定情况

1、产出指标

A、数量指标：建设输水管≥1300米

新建配水管网≥7000米

B、质量指标：项目(工程)验收合格率=100%

C、时效指标：项目(工程)完成及时率=100%

D、成本指标：项目总投 ≤ 164.06万元

2、效益指标

社会效益指标：受益脱贫户人数 ≥ 5人

可持续影响指标：使用年限≥5年

3、满意度指标－服务对象满意度指标：受益脱贫户满意度≥90%

二、绩效自评工作开展情况

2024年1月开始，根据项目实施的实际情况填报自评表、填写自评报告、对受益脱贫户进行电话询问等方式开展自评工作。

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析：2023年该项目安排资金164.06万元已全部到位。

2.项目资金执行情况分析：截止2023年12月31日，项目实际支出164.06万元，资金执行率为100%。

3.项目资金管理情况分析：资金的拨付严格按照《柳北区财政专项扶贫资金管理办法》（柳北财发[2017]17 号）的资金审批流程拨付，无违规现象。

（二）绩效目标完成情况分析。

1、产出指标

A、数量指标：建设输水管1300米

新建配水管网8747米

B、质量指标：项目(工程)验收合格率=100%

C、时效指标：项目(工程)完成及时率=100%

D、成本指标：项目总投 164.06万元

2、效益指标

社会效益指标：受益脱贫户5人

可持续影响指标：使用年限≥5年

3、满意度指标－服务对象满意度指标：抽取1名受益脱贫户进行电话咨询，受益脱贫户满意度100%。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施：

该项目无偏离绩效目标情况。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况：

完成了预期绩效目标，项目绩效自评结果在部门门户网站公开。

柳北区沙塘镇人民政府

2024.1.29