**柳北区沙塘镇郭村山楂产业基地道路挡土墙建设项目绩效自评总结报告**

一、绩效目标分解下达情况

（一）财政衔接资金下达预算及项目情况

柳北区沙塘镇郭村山楂产业基地道路挡土墙建设项目共安排资金24.44万元，项目内容为解决产业道路安全隐患(修建挡土墙50米，高4米)。

（二）财政衔接资金项目绩效目标设定情况

1、产出指标

A、数量指标：修建产业道路4米高挡土墙 ≥ 50米

B、质量指标：项目(工程)验收合格率=100%

C、时效指标：项目(工程)完成及时率=100%

D、成本指标：项目总投 ≤ 24.44万元

2、效益指标

社会效益指标：受益脱贫户 ≥ 55人

可持续影响指标：使用年限 ≥ 3年

3、满意度指标－服务对象满意度指标：受益脱贫户满意度≥90%

二、绩效自评工作开展情况

2024年1月开始，根据项目实施的实际情况填报自评表、填写自评报告、对受益脱贫户进行电话询问等方式开展自评工作。

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析：2023年该项目安排资金24.44万元已全部到位。

2.项目资金执行情况分析：截止2023年12月31日，项目实际支出24.44万元，资金执行率为100%。

3.项目资金管理情况分析：资金的拨付严格按照《柳北区财政专项扶贫资金管理办法》（柳北财发[2017]17 号）的资金审批流程拨付，无违规现象。

（二）绩效目标完成情况分析。

1、产出指标

A、数量指标：修建产业道路4米高挡土墙 50米

B、质量指标：项目(工程)验收合格率=100%

C、时效指标：项目(工程)完成及时率=100%

D、成本指标：项目总投 24.44万元

2、效益指标

社会效益指标：受益脱贫户7人。

可持续影响指标：使用年限≥ 3年

3、满意度指标－服务对象满意度指标：抽取2户受益脱贫户进行电话咨询，受益脱贫户满意度100%。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施：

该项目无偏离绩效目标情况。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况：

完成了预期绩效目标，项目绩效自评结果在部门门户网站公开。

柳北区乡村振兴局

2024.1.23